………………………….., data ………………..2018 rok

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”

74-320 Barlinek

Ul. Sądowa 8

……………………………………

……………………………………

……………………………………

(dane oferenta)

Odpowiedz na zapytanie ofertowe z dnia ……………….2018 roku

Przedstawiamy ofertę na wykonanie zadań w zakresie przygotowania dokumentacji, budowy infrastruktury turystycznej, prac artystycznych  i obsługi w ramach Międzynarodowego Projektu Współpracy „Jie skrenda” zgodnie z poniższą specyfikacją realizowanych w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

zgodnie z następującym zapotrzebowaniem:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia projektu,  budowy wiat turystycznych wraz z elementami promocyjnymi, działaniami społecznymi, które są zawarte w treści poniższej specyfikacji oraz jej załącznikach.

Termin zakończenia prac inwestycyjnych do 10 lipca  2018 pozostałe usługi do końca września 2018 roku.

I. W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych wykonawca wykona następujące czynności:

1. Wykona dokumentację fotograficzną terenu i przygotuje szczegółową koncepcję projektową w oparciu o rzeczywisty przedmiar terenu ( z naniesieniem drzew i lokalizacji pomnika).

2. Wykona szczegółową dokumentację techniczną wiat w oparciu o koncepcję dostępną jako  załącznik nr 1 do niniejszego zapytania na działce nr 458/1 przy pomniku lotników litewskich.

3. Pozyska niezbędne dokumenty, mapy, projekty oraz pozwolenia i zgody z Urzędów: Miasto i Gmina Dębno, Miasto i Gmina Myślibórz, Starostwo Powiatowe w Myśliborzu oraz  Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Szczecinie.

4. Skompletuje i uzyska we własnym zakresie pozwolenie na budowę, dokona wszelkich zgłoszeń niezbędnych do zgodnego z prawem realizacji zadania.

5. Koncepcje i projekty końcowe przedstawi bezpośrednio  partnerowi Litewskiemu  w Kownie w formie prezentacji elektronicznej jak również wykona prezentację we własnym zakresie w formie wystawy zarówno w Kownie ( Litwa) jak i po stronie polskiej (siedziba LGD Lider Pojezierza w Barlinku)  podczas spotkań partnerów projektu.

6. Zgodnie z zawartą koncepcją / projektem technicznym,  wykona prace budowlane w miejscu realizacji projektu poprzez wykonanie fundamentowych szklanek betonowych w gruncie wraz ze zbrojeniem i stopami stanowiącymi podstawę konstrukcji wiat.

7. Wiaty zostaną wykonane z drewna dębowego wg wymiarów i wielkości podanych w koncepcji.

Dane dotyczące wiat.

Ilość wiat – szt. 2

Powierzchnia całkowita po obrysie dachu: 34,5 m2 – suma całkowita dwóch wiat: 69 m2

Konstrukcja zgodna z wymiarami projektu koncepcyjnego:

drewno dębowe – suszone i sezonowane

krokwie – dopuszczalne drewno modrzewiowe

podbitka – drewno modrzewiowe

połać dachowa – papo gont

impregnacja: grzybobójcza

impregnacja dodatkowa: dwukrotne malowanie impregnatem powłokotwórczym w wybranym przez zleceniodawcę kolorze

Cena:  netto ………………………….. brutto  ………………………………….zł

II. W zakresie prac  artystycznych zleceniodawca wykona:

1.  ręczne rzeźbienia słupów zgodnie z ustalonym wzorem wskazanym w wizualizacji. Zleceniobiorca wykona projekty koncepcyjne i pozyska wiedzę oraz wzory związane z Litewską sztuką ludową na podstawie, których opracuje rzeźbiarskie opracowanie słupów i zastrzałów.

2. w formie rzeźbiarskiej herby: Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, miast: Myślibórz i Kowno. Całość zostanie umieszczona na belce tęczowej (poprzecznej) wiat.

3.  po zakończonym montażu wykona dokumentację podwykonawczą oraz przygotuje  i złoży niezbędne do dokonania odbioru budowlanego  dokumenty we własnym zakresie.

4.  6 dniowe warsztaty rzeźbiarskie dla 6 artystów rzeźbiarzy (4 z Polski i 2 z Litwy), których zadaniem będzie wypełnienie przestrzeni nad belkami poprzecznymi wiat,  pracami rzeźbiarskimi zaczerpniętymi z elementów ludowych litewskich w terminie do 07.07.2018 roku, zapewniając im warunki pracy (wyżywienie i noclegi) oraz wystarczającą ilość i jakość surowca drzewnego.

Cena:  netto ………………………….. brutto ……………………….

III.  W zakresie prac  dodatkowe zleceniodawca wykona:

1. dokumentację fotograficzna warsztatów rzeźbiarskich oraz dokona montażu w zakresie wiat elementów rzeźbionych wykonanych podczas warsztatów

2. po zakończonych warsztatach wystawę artystyczną wielkoformatową (rollup / xbaner) ilustrującą przebieg prac i warsztatów w dwóch wersjach językowych polskiej i litewskiej.

Wystawa zostanie przez wykonawcę zaprezentowana strona projektu. W ramach działania wykonawca wykona wystawę plenerową w oparciu o konstrukcję wystawienniczą stalową. Powierzchnia zadruku i opracowania w przybliżeniu powinna wynosić nie mniej niż 16 m 2. Wystawa musi zostać wystawiona w przeddzień uroczystości upamiętniających wydarzenie sprzed 85 lat w Pszczelniku w 2018 roku  i usunięta najpóźniej 1 dzień po zakończeniu obchodów  przez zleceniobiorcę przy pomniku.  Wystawa plenerowa zostanie zmontowana kolejno na okres 1 miesiąca w każdym z miejsc: Miasto Dębno, Miasto Myślibórz, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie (lub inne wskazane przez zleceniodawcę miejsce)

3.  prezentację wydawniczą warsztatów i prac nad infrastrukturą turystyczną w Pszczelniku i w rejonie Kowna:

4.  broszurę informacyjną poprzez:

- wykonanie projektu, składu oraz wykonanie we własnym zakresie wszystkich fotografii, opisów oraz wykonania tłumaczenia na język litewski.

- format: 20 cm na 20 cm

- ilość stron: 48

- papier kreda mat 150 g

- okładka – karton 300 g

Uszlachetnienie – laminacja okładki- folia błysk

Nakład broszury informacyjnej  – 1000 szt

5. w ramach realizacji zadania wykona tablicę informacyjną o konstrukcji stalowej oraz przygotuje dokumentację potrzebną do jej postawienia w postaci pozyskania zgody właściciela gruntu do władania w zakresie usytuowania tablicy. Tablica zostanie wykonana w sposób trwały: konstrukcja stalowa - słupy 60/60 profil zamknięty, blacha płaszczyzny 100 cm na 150 cm wycinana laserowo wg. kształtu zadanego przez zleceniodawcę, gr. arkusza 3-5 mm. Konstrukcja malowana proszkowa. Wykonawca wykona projekt graficzny, dokona niezbędnych ustaleń i zmian, wykona tłumaczenia na język litewski, tekstów zawartych w treści tablicy. Oprócz tekstu tablica informacyjnej  powinien zawierać mapę sytuacyjną  ukazującą lokalizację pomnika w 3 D –

6.  montaż ww. tablicy w miejscu wskazanym w punkcie 5.

7.  kierunkowskazów o konstrukcji stalowej malowane proszkowe które zostaną przekazane zleceniodawcy w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę w ilości 2 szt.

Cena:  netto ………………………….. brutto ……………………….

IV. W zakresie prac przy muzeum Lotników Litewskich w Pszczelniku zleceniobiorca wykona toaletę w postaci zabudowanego urządzenia typu Toytoy obudowanego konstrukcją drewnianą. Toaleta zostanie zamontowana przy muzeum Lotników Litewskich. Toytoy z funkcją umywalki, muszli klozetowej oraz pisuaru.

Cena:  netto ………………………….. brutto ……………………….

IV. Dane z zapytania ofertowego.

1. Nazwę i adres oferenta

……………………………………………………………………………………………………………

2. Wartość oferty netto i brutto

Netto . …………………………. brutto …………………………………

3. Termin i warunki płatności ……………………………………………………………………………………………………………

4. Termin ważności oferty ……………………………………………………………………………………………………………

5. Adres strony internetowej lub wskazanie innej możliwości sprawdzenia przez Zamawiającego dotychczasowej działalności Oferenta.

……………………………………………………………………………………………………………

(Podpis i pieczątka oferenta)